

G15-会议纪要

项目名称 在线定制选课系统

组 长 林振扬

小组成员 刘镇溢、文萧寒

日期 2022.12.14

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | 项目测试评审 | 主持人 | 林振扬 | |
| 会议时间 | | 2022.12.14 | 记录人 | 文萧寒，刘镇溢 | |
| 会议地点 | | 微信群 | | |
| 参会人员 | 林振扬、刘镇溢、文萧寒 | | | |
| 会议内容记录 | | | | |
| * **上周回顾**  1. 准备项目成果演示的ppt 2. 完成程序清单 3. 完成代码规范 4. 完成单元测试用例 5. 修改详细设计报告 6. 完成测试计划 7. 修订项目计划 8. 完成用户手册 9. 进行项目总结，给小组成员打分  * **问题总结**  1. 临近期末，本周的任务较多，完成难度大。 2. 测试程序的过程中发现新的问题。 3. 由于疫情在家，无法线下沟通，交流比较困难。  * **本周任务**  1. 检查了小组成员的任务完成情况，并进行了打分。 2. 准备周末的评审。 3. 修订完成系统测试报告，完成ppt。 4. 进行项目总结，给项目成员合适的评价。 | | | | |